**Wstępny harmonogram prac.**

**30-01-2017**

* Wstępny szablon pracy
* Harmonogram prac
* Spis treści
* Planowany zakres prac
* Model danych oraz wstępna architektura projektu

**27-02-2017**

* Streszczenie oraz wstęp do pracy
* Opis wybranych gotowych bibliotek
* Wstępna implementacja serwisu oraz wykorzystaniem gotowego rozwiązania (brak mapy - wybór punktów startowych oraz ograniczeń, obliczenie i wyświetlenie wyniku (obliczenia z wykorzystaniem gotowej biblioteki))
* Przegląd oraz opis algorytmów rozwiązujących problem

**27-03-2017**

* Dodanie obsługi mapy() oraz modyfikowania punktów
* Możliwość wyboru wybranego sposobu obliczania
* Wybór ograniczeń oraz implementacja ich wyboru

**24-04-2017**

* Implementacja wybranego algorytmu
* Implementacja walidacji oraz oceny rozwiązania

**29-05-2017**

* Implementacja innych rozwiązań/optymalizacja istniejącego
* Wygenerowanie danych testowych oraz porównanie algorytmów - gotowych oraz własnej implementacji

**26-06-2017**

* Implementacja dodatkowych funkcjonalności
  + Logowanie
  + Przypisywanie tras oraz lokalizacji do konta
  + Inne funkcjonalności dodatkowe
* Podsumowanie